# BKNS Dev Operating System Pack

## Tài liệu 1: DEV OPERATING SYSTEM cho BKNS

### 1. Mục đích

Tài liệu này là bộ quy chuẩn vận hành cho bộ phận Dev của BKNS trong giai đoạn CEO trực tiếp quản lý. Mục tiêu là đưa team dev từ trạng thái làm việc rời rạc, chậm, thiếu kiểm soát sang trạng thái có quy trình, có đo lường, có tài liệu, có khả năng bàn giao và mở rộng.

### 2. Mục tiêu vận hành của bộ phận Dev

Bộ phận Dev tại BKNS phải phục vụ 5 mục tiêu chính:

- Xây mới tính năng cho hệ sinh thái sản phẩm và vận hành nội bộ.

- Duy trì, sửa lỗi, nâng cấp các ứng dụng cũ.

- Tích hợp các hệ thống như HostBill, Proxmox, Ceph, Mautic, n8n, Chatwoot, monitoring, billing.

- Chuẩn hóa tri thức kỹ thuật để không phụ thuộc cá nhân.

- Tăng tốc phát triển bằng quy trình và AI coding, không phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực thủ công của dev.

### 3. Nguyên tắc vận hành bắt buộc

#### 3.1. Không có SPEC thì không được code

Mọi dự án, mọi tính năng mới, mọi thay đổi lớn đều phải có tài liệu SPEC trước khi bắt đầu.

SPEC tối thiểu phải trả lời được:

- Làm cái gì

- Vì sao phải làm

- Ai sử dụng

- Quy trình hoạt động ra sao

- Dữ liệu lấy từ đâu và lưu ở đâu

- Điều kiện hoàn thành là gì

- Rủi ro và giới hạn là gì

#### 3.2. Không có task thì không được làm

Mọi việc phải đi qua board quản lý công việc. Không giao việc miệng rồi làm âm thầm.

Mỗi task phải có:

- Mã task

- Tên task rõ ràng

- Mô tả đầu việc

- Người phụ trách

- Deadline

- Điều kiện hoàn thành

- Link SPEC hoặc tài liệu liên quan

#### 3.3. Không có repo Git thì không được xem là dự án chính thức

Mọi dự án phải có repository riêng hoặc nằm trong cấu trúc repo đã được phê duyệt.

Mỗi repo bắt buộc có:

- README.md

- SPEC.md hoặc thư mục docs/

- DEPLOYMENT.md

- CHANGELOG.md

- File môi trường mẫu nếu có

- Quy ước branch và release

#### 3.4. Không có test và checklist thì không được deploy production

Dù team nhỏ, vẫn phải có kiểm tra trước khi triển khai.

Checklist tối thiểu:

- Code chạy local/test môi trường ổn định

- Không lỗi syntax/runtime cơ bản

- Các luồng chính đã test

- Có rollback plan

- Có cập nhật tài liệu

- Có người xác nhận deploy

#### 3.5. Mọi project phải có owner và backup owner

Không để 1 người là điểm chết duy nhất.

Mỗi dự án phải ghi rõ:

- Owner chính

- Người backup

- Tình trạng dự án

- Link repo

- Link tài liệu

- Môi trường đang chạy

#### 3.6. Mọi thay đổi quan trọng phải để lại dấu vết

Mọi quyết định kỹ thuật quan trọng phải được ghi nhận trong docs hoặc changelog.

### 4. Cơ cấu quản lý giai đoạn hiện tại

Trong giai đoạn chưa có Head of Engineering đủ năng lực, mô hình tạm thời là:

- CEO: trực tiếp quản lý bộ phận Dev, quyết định ưu tiên, phê duyệt SPEC, kiểm soát tiến độ.

- Dev 1: phụ trách chính một số project hoặc module.

- Dev 2: phụ trách chính một số project hoặc module khác, đồng thời backup chéo.

Vai trò thực tế anh đang nắm là Head of Engineering tạm thời.

### 5. Hệ thống quản lý công việc

#### 5.1. Tầng 1: Roadmap cấp phòng Dev

Dùng để quản lý định hướng theo tháng/quý.

Mỗi mục roadmap gồm:

- Tên dự án

- Mục tiêu kinh doanh hoặc vận hành

- Mức ưu tiên

- Trạng thái

- Người phụ trách

- Dự kiến thời gian

Ví dụ nhóm roadmap:

- Core product

- Internal tools

- Technical debt

- Bug fixing

- Automation & integration

#### 5.2. Tầng 2: Project board

Mỗi dự án có một board riêng trên Jira.

Cột trạng thái đề xuất:

- Backlog

- Todo

- In Progress

- Review

- Test

- Blocked

- Done

#### 5.3. Tầng 3: Weekly report

Mỗi tuần mỗi dev phải báo cáo ngắn gọn theo mẫu thống nhất.

Mẫu:

- Đã hoàn thành gì

- Đang làm gì

- Bị kẹt gì

- Cần CEO quyết gì

- Kế hoạch tuần tới

### 6. Quy trình chuẩn từ ý tưởng đến production

#### Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu

Nguồn yêu cầu có thể đến từ:

- CEO

- Bộ phận vận hành

- Sales

- CSKH

- Kỹ thuật

- Bug từ hệ thống hiện tại

Mọi yêu cầu đều phải đi qua 1 biểu mẫu chuẩn hoặc tạo task chuẩn.

#### Bước 2: Làm rõ yêu cầu

Trước khi code, cần trả lời:

- Bài toán thực sự là gì

- Tính năng này phục vụ ai

- Đầu vào, đầu ra là gì

- Có ảnh hưởng hệ thống cũ không

- Có phụ thuộc hệ thống nào không

- Có cần migration dữ liệu không

#### Bước 3: Viết SPEC

Với tính năng nhỏ có thể dùng mini-spec. Với dự án lớn phải có SPEC đầy đủ.

#### Bước 4: Chia task

Project được chia thành các task nhỏ, độc lập, có thể theo dõi được.

Nguyên tắc chia task:

- Mỗi task nên có đầu ra cụ thể

- Hạn chế task quá lớn kéo dài nhiều tuần

- Task phải có điều kiện done rõ ràng

#### Bước 5: Estimate và chốt ưu tiên

CEO duyệt thứ tự ưu tiên và phạm vi làm. Không để dev tự nhảy việc theo cảm tính.

#### Bước 6: Development

Dev chỉ được code khi đã có:

- SPEC hoặc mini-spec

- Task rõ ràng

- Repo rõ ràng

- Tiêu chuẩn output

#### Bước 7: Review nội bộ

Dù chỉ có 2 dev, vẫn review chéo. Nội dung review:

- Đúng yêu cầu chưa

- Có làm phá logic cũ không

- Có hardcode nguy hiểm không

- Có để lại docs chưa

- Có thể deploy lại được không

#### Bước 8: Test

Tối thiểu phải test:

- Happy path

- Một vài lỗi phổ biến

- Luồng tích hợp liên quan

- Deploy thử trên môi trường test nếu có

#### Bước 9: Deployment

Mọi deploy đều phải có tài liệu.

Deployment tối thiểu phải nêu:

- Cách cài

- Biến môi trường

- Service phụ thuộc

- Cách migrate nếu có

- Cách rollback

- Cách kiểm tra sau deploy

#### Bước 10: Cập nhật tài liệu và bàn giao

Sau khi hoàn thành phải cập nhật:

- CHANGELOG

- DEPLOYMENT

- API hoặc ARCHITECTURE nếu có thay đổi

### 7. Cơ chế họp và nhịp vận hành

#### 7.1. Daily standup

Thời lượng: 10–15 phút

Mỗi người trả lời 3 câu:

- Hôm qua làm gì

- Hôm nay làm gì

- Đang bị chặn ở đâu

Mục đích:

- Chống làm việc âm thầm

- Phát hiện nghẽn sớm

- Giữ nhịp tiến độ

#### 7.2. Weekly planning

Thời lượng: 30–60 phút

Nội dung:

- Review tuần trước

- Chốt ưu tiên tuần này

- Chốt task từng người

- Chốt các blocker cần CEO xử lý

#### 7.3. Weekly review/demo

Cuối tuần hoặc cuối sprint, dev phải demo những gì đã làm được. Nguyên tắc: nói ít, demo thật.

### 8. Chuẩn tài liệu bắt buộc cho mọi project

Mỗi project chuẩn phải có ít nhất:

- README.md

- SPEC.md

- ARCHITECTURE.md

- API.md nếu có API

- DEPLOYMENT.md

- CHANGELOG.md

- TEST-CASES.md nếu cần

### 9. Chuẩn branch và release

#### Branch

- main: production stable

- develop: tích hợp chung

- feature/*: phát triển tính năng

- hotfix/*: sửa lỗi khẩn cấp

#### Commit message

Đề xuất dùng mẫu:

- feat:

- fix:

- refactor:

- docs:

- test:

- chore:

Ví dụ:

- feat: add ipv6 prefix allocation api

- fix: correct hostbill service mapping

- docs: update deployment guide

### 10. Chuẩn Definition of Done

Một task chỉ được xem là Done khi:

- Code đã push lên repo

- Đã review hoặc self-review theo checklist

- Đã test tối thiểu

- Đã cập nhật docs liên quan

- Có hướng dẫn deploy nếu cần

- Board đã cập nhật trạng thái

### 11. Cơ chế kiểm soát của CEO

Anh không cần đi sâu vào code. Anh chỉ cần kiểm soát bằng 6 bảng nhìn.

#### 11.1. Bảng danh mục dự án

Mỗi dòng gồm:

- Tên dự án

- Mục tiêu

- Repo

- Owner

- Backup owner

- Có docs hay chưa

- Trạng thái

#### 11.2. Bảng roadmap

Dùng để xem quý này dev đang làm gì.

#### 11.3. Bảng task theo tuần

Xem đầu việc đang chạy, ai đang làm, kẹt ở đâu.

#### 11.4. Bảng blocker

Tập hợp những thứ dev đang bị nghẽn cần CEO xử lý.

#### 11.5. Bảng bug & tech debt

Không để bug và nợ kỹ thuật rải rác trong chat.

#### 11.6. Bảng release log

Theo dõi đã deploy gì, khi nào, ai chịu trách nhiệm.

### 12. Áp dụng AI coding bắt buộc

BKNS phải coi AI coding là chuẩn mới, không phải tùy chọn.

AI được dùng để:

- Gợi ý cấu trúc code

- Sinh test case

- Viết docs

- Tạo migration script

- Refactor module cũ

- Phân tích codebase cũ

- Tóm tắt repo cũ cho dev mới

Quy định:

- Dev được phép dùng AI nhưng phải hiểu code mình commit

- Không copy mù quáng

- Mọi output của AI phải được review

- AI phải hỗ trợ tăng tốc docs, test, deployment, không chỉ sinh code

### 13. KPI tối thiểu cho bộ phận Dev

Không đo theo số dòng code.

Đo theo:

- Tỷ lệ task hoàn thành đúng hạn

- Số feature hoàn thành mỗi tháng

- Tỷ lệ bug sau deploy

- Tỷ lệ dự án có đầy đủ docs

- Thời gian xử lý bug quan trọng

- Tỷ lệ task bị Blocked quá hạn

- Tỷ lệ project có owner và backup owner rõ ràng

### 14. Lộ trình 30 ngày để siết lại bộ phận Dev

#### 14.1. Trong 7 ngày đầu

- Audit toàn bộ project hiện có

- Liệt kê repo, owner, tình trạng docs

- Tạo bảng danh mục dự án

- Bắt buộc mọi việc đi qua Jira

#### 14.2. Trong 14 ngày

- Chuẩn hóa template repo

- Áp dụng SPEC cho mọi yêu cầu mới

- Thiết lập họp daily và weekly

- Tạo weekly report mẫu

#### 14.3. Trong 30 ngày

- Chia lại toàn bộ dự án theo owner

- Bổ sung deployment docs cho các project chính

- Xây backlog bug/tech debt

- Bắt buộc dùng AI cho docs, test, refactor

### 15. Kỷ luật vận hành

Các hành vi không chấp nhận:

- Làm việc không có task

- Làm việc không cập nhật tiến độ

- Code xong không docs

- Fix nóng trực tiếp production không ghi nhận

- Làm tính năng mới nhưng không có spec

- Một người ôm toàn bộ tri thức dự án

### 16. Kết luận

Đích đến không phải làm dev bận hơn. Đích đến là:

- Công việc minh bạch

- Tiến độ nhìn thấy được

- Người mới vào hiểu được hệ thống

- CEO kiểm soát được mà không cần lao vào code

- Code trở thành tài sản doanh nghiệp, không phải tài sản cá nhân của dev

## Tài liệu 2: TEMPLATE SPEC chuẩn cho Dev BKNS

# SPEC TEMPLATE

## 1. Thông tin chung

- Tên dự án / tính năng:

- Mã dự án / mã task:

- Người yêu cầu:

- Người phụ trách:

- Ngày tạo:

- Phiên bản tài liệu:

- Mức ưu tiên: Critical / High / Medium / Low

- Trạng thái: Draft / Reviewing / Approved / In Progress / Done

## 2. Bối cảnh và vấn đề

Mô tả ngắn gọn bối cảnh hiện tại.

Trả lời rõ:

- Hiện tại đang có vấn đề gì

- Vấn đề ảnh hưởng tới ai

- Mức độ nghiêm trọng ra sao

- Nếu không làm thì hậu quả là gì

## 3. Mục tiêu

Mô tả mục tiêu cụ thể của tính năng hoặc dự án.

Mẫu:

- Mục tiêu chính:

- Mục tiêu phụ:

- Kết quả mong muốn sau khi hoàn thành:

## 4. Phạm vi triển khai

### 4.1. In scope

Liệt kê những gì sẽ làm.

### 4.2. Out of scope

Liệt kê rõ những gì không làm trong giai đoạn này.

## 5. Người dùng / đối tượng sử dụng

- Ai sẽ dùng tính năng này

- Ai vận hành

- Ai phê duyệt

- Ai bị ảnh hưởng

## 6. Mô tả nghiệp vụ / business flow

Mô tả luồng nghiệp vụ theo từng bước.

Mẫu:

- Người dùng thực hiện hành động gì

- Hệ thống nhận dữ liệu gì

- Hệ thống xử lý thế nào

- Kết quả trả về là gì

- Log / notify / lưu DB ra sao

## 7. Yêu cầu chức năng

Liệt kê theo từng mục rõ ràng.

Mẫu:

- FR-01:

- FR-02:

- FR-03:

Ví dụ:

- FR-01: Hệ thống phải cấp phát 1 prefix IPv6 /64 cho mỗi dịch vụ VPS đủ điều kiện.

- FR-02: Hệ thống phải ghi log đầy đủ prefix đã cấp, thời điểm cấp, dịch vụ liên quan, người thao tác.

- FR-03: Hệ thống phải cho phép release prefix khi dịch vụ bị hủy.

## 8. Yêu cầu phi chức năng

Ví dụ:

- Hiệu năng

- Bảo mật

- Logging

- Khả năng mở rộng

- Khả năng backup / restore

- Tính dễ bảo trì

Mẫu:

- NFR-01:

- NFR-02:

## 9. Dữ liệu đầu vào / đầu ra

### 9.1. Input

- Trường dữ liệu

- Kiểu dữ liệu

- Bắt buộc hay không

- Giá trị hợp lệ

### 9.2. Output

- Dữ liệu trả về

- Mã lỗi có thể có

- Thông báo hệ thống

## 10. Thiết kế dữ liệu

Nếu có database, ghi rõ:

- Bảng nào dùng

- Bảng nào mới tạo

- Các cột chính

- Quan hệ giữa các bảng

- Index quan trọng

- Logic mapping dữ liệu

## 11. Thiết kế API / integration

Nếu có API hoặc tích hợp với hệ thống khác, ghi rõ:

- Endpoint

- Method

- Auth

- Request body

- Response body

- Error code

- Timeout / retry logic

- Hệ thống phụ thuộc

## 12. UI / màn hình / thao tác

Nếu có giao diện, ghi rõ:

- Màn hình nào thay đổi

- Trường nào thêm mới

- Nút nào thêm mới

- Trạng thái hiển thị

- Điều kiện hiển thị

- Thông báo lỗi / thành công

## 13. Logging / audit / monitoring

Ghi rõ:

- Log gì

- Log ở đâu

- Ai xem log

- Cảnh báo gì cần có

- Metric nào cần theo dõi

## 14. Bảo mật và phân quyền

Ghi rõ:

- Ai được phép thao tác

- Điều kiện kiểm tra quyền

- Dữ liệu nhạy cảm nào cần bảo vệ

- Rủi ro bảo mật cần tránh

## 15. Rủi ro và điểm cần lưu ý

Ví dụ:

- Ảnh hưởng hệ thống cũ

- Rủi ro migration

- Phụ thuộc service ngoài

- Nguy cơ cấp phát trùng

- Hiệu năng khi scale lớn

## 16. Tiêu chí nghiệm thu

Tính năng chỉ được nghiệm thu khi đạt:

- AC-01:

- AC-02:

- AC-03:

Ví dụ:

- AC-01: Cấp phát prefix thành công với dịch vụ hợp lệ.

- AC-02: Prefix được ghi log đầy đủ.

- AC-03: Khi release, prefix trở về trạng thái available.

## 17. Kế hoạch triển khai

- Môi trường test

- Môi trường production

- Điều kiện deploy

- Rollback plan

- Thời gian dự kiến

## 18. Task breakdown sơ bộ

Tách project thành các đầu việc chính.

Ví dụ:

- TASK-01: Thiết kế DB schema

- TASK-02: Viết API allocate/release

- TASK-03: Tích hợp HostBill

- TASK-04: Viết logging và audit

- TASK-05: Viết deployment docs

- TASK-06: Test và bàn giao

## 19. Phụ lục

Có thể thêm:

- Diagram

- Link repo

- Link board

- Link tài liệu liên quan

### Phiên bản Mini-Spec cho task nhỏ

## 1. Tên task

## 2. Vấn đề hiện tại

## 3. Mục tiêu cần đạt

## 4. Phạm vi làm

## 5. Yêu cầu chính

## 6. Điều kiện done

## 7. Ghi chú kỹ thuật

### Ví dụ SPEC ngắn cho BKNS

# SPEC: Bổ sung log prefix IPv6 đã cấp cho VPS

## 1. Bối cảnh

BKNS cần quản lý đầy đủ các prefix IPv6 /64 đã cấp cho từng VPS để phục vụ truy vết abuse, kiểm soát tài nguyên và hỗ trợ vận hành lâu dài.

## 2. Mục tiêu

Bổ sung khả năng ghi nhận, truy xuất và hiển thị thông tin prefix IPv6 đã cấp cho từng dịch vụ VPS.

## 3. In scope

- Lưu prefix vào database

- Gắn với service ID

- Ghi thời điểm cấp phát

- Ghi trạng thái prefix

- Cho phép truy xuất trong giao diện quản trị

## 4. Out of scope

- Tự động cấu hình IPv6 bên trong VM

- Đồng bộ với hệ thống DNS ở giai đoạn này

## 5. Yêu cầu chức năng

- FR-01: Khi cấp phát prefix thành công, hệ thống phải ghi record vào DB.

- FR-02: Record phải gồm service_id, prefix, assigned_at, assigned_by, status.

- FR-03: Khi hủy dịch vụ hoặc thu hồi, prefix chuyển về trạng thái released.

## 6. Yêu cầu phi chức năng

- Phải tra cứu được nhanh theo service_id và prefix.

- Phải có log audit khi thao tác cấp và thu hồi.

## 7. Acceptance criteria

- Prefix được lưu đầy đủ sau khi cấp.

- Prefix hiển thị được trong trang quản trị dịch vụ.

- Prefix thu hồi không còn ở trạng thái active.

## 8. Task breakdown

- Tạo bảng ipv6_assignments

- Viết service layer allocate/release

- Thêm giao diện admin

- Cập nhật docs triển khai

## Tài liệu 3: TEMPLATE Git repo chuẩn cho mọi project

# BKNS STANDARD REPOSITORY TEMPLATE

## 1. Mục đích

Template này dùng để chuẩn hóa mọi project dev tại BKNS, giúp:

- Người mới vào đọc là hiểu

- Có thể deploy lại

- Có thể bàn giao

- Có thể mở rộng

- Không phụ thuộc người viết đầu tiên

## 2. Quy ước đặt tên repo

Đề xuất:

- bkns–

- bkns-internal-

- bkns-hostbill-

- bkns-api-

Ví dụ:

- bkns-hostbill-ipv6-ipam

- bkns-internal-abuse-tracker

- bkns-api-provisioning

- bkns-monitoring-service-dashboard

## 3. Cấu trúc thư mục chuẩn

repo/
├── README.md
├── SPEC.md
├── CHANGELOG.md
├── .gitignore
├── .env.example
├── docs/
│   ├── architecture.md
│   ├── api.md
│   ├── deployment.md
│   ├── test-cases.md
│   └── decisions.md
├── src/
├── tests/
├── scripts/
├── docker/
├── config/
└── ci/

## 4. Ý nghĩa từng thành phần

### README.md

Phải có:

- Dự án là gì

- Dùng để làm gì

- Ai dùng

- Chạy nhanh thế nào

- Link tài liệu chi tiết

### SPEC.md

Mô tả yêu cầu nghiệp vụ và phạm vi dự án.

### CHANGELOG.md

Ghi các thay đổi đáng chú ý theo phiên bản hoặc theo mốc.

### .env.example

Liệt kê toàn bộ biến môi trường cần thiết, không chứa secret thật.

### docs/architecture.md

Mô tả kiến trúc tổng quan, service dependency, luồng dữ liệu.

### docs/api.md

Nếu có API thì ghi rõ endpoint, request, response, auth.

### docs/deployment.md

Ghi rõ toàn bộ quy trình deploy, update, rollback.

### docs/test-cases.md

Liệt kê các case test quan trọng.

### docs/decisions.md

Ghi các quyết định kỹ thuật quan trọng để người sau hiểu tại sao lại làm như vậy.

### src/

Mã nguồn chính.

### tests/

Test unit, integration hoặc script test.

### scripts/

Script hỗ trợ như migration, backup, helper, bootstrap.

### docker/

Dockerfile, compose, config liên quan Docker.

### config/

File cấu hình mẫu hoặc cấu hình tham chiếu.

### ci/

Workflow CI/CD nếu có.

## 5. README chuẩn mẫu

# Project Name

## Overview
Mô tả ngắn gọn dự án làm gì.

## Business Purpose
Dự án phục vụ bài toán gì tại BKNS.

## Main Features
- Feature 1
- Feature 2
- Feature 3

## Tech Stack
- Language:
- Framework:
- Database:
- Deployment:

## Quick Start
Hướng dẫn chạy nhanh local hoặc test.

## Documentation
- SPEC: ./SPEC.md
- Architecture: ./docs/architecture.md
- API: ./docs/api.md
- Deployment: ./docs/deployment.md

## Owner
- Primary owner:
- Backup owner:

## 6. DEPLOYMENT.md chuẩn mẫu

Nội dung tối thiểu bắt buộc:

- Mục tiêu triển khai

- Yêu cầu hệ thống

- Biến môi trường cần thiết

- Service phụ thuộc

- Cách build

- Cách chạy

- Cách migrate dữ liệu

- Cách kiểm tra sau deploy

- Cách rollback

- Các lỗi thường gặp

## 7. CHANGELOG.md chuẩn mẫu

Đề xuất format:

# Changelog

## [Unreleased]
- Added:
- Changed:
- Fixed:

## [1.0.0] - 2026-03-06
- Added initial release

## 8. Quy chuẩn branch

- main: production stable

- develop: integration branch

- feature/

- hotfix/

- release/

## 9. Quy chuẩn pull request

Mỗi PR phải có:

- Mục tiêu thay đổi

- Link task

- Link SPEC

- Phạm vi ảnh hưởng

- Cách test

- Screenshot hoặc output nếu cần

- Rủi ro deploy

## 10. Checklist trước khi merge

- Đã link task

- Đã cập nhật docs liên quan

- Đã test luồng chính

- Không để secret trong code

- Không phá backward compatibility ngoài dự kiến

- Có note deploy nếu thay đổi ảnh hưởng production

## 11. Checklist trước khi release

- CHANGELOG đã cập nhật

- DEPLOYMENT đã cập nhật

- Biến môi trường đã rà soát

- Migration đã kiểm tra

- Rollback plan đã có

- Người phụ trách release đã được chỉ định

## 12. Template danh mục metadata đầu repo

Nên có file hoặc section thống nhất ghi:

- Project name

- Business owner

- Technical owner

- Backup owner

- Status: active / maintenance / deprecated

- Environment: dev / test / production

- Repository URL

- Jira board / project key

## 13. Template file PROJECT-META.md

# Project Meta

- Project Name:
- Business Owner:
- Technical Owner:
- Backup Owner:
- Current Status:
- Production URL:
- Test URL:
- Repository:
- Jira Project / Board:
- Main Dependencies:
- Last Major Update:

## 14. Template khởi tạo repo mới tại BKNS

Khi mở repo mới, bắt buộc làm đủ:

- Tạo repo theo naming chuẩn.

- Tạo README.md.

- Tạo SPEC.md hoặc import SPEC từ template.

- Tạo docs/deployment.md.

- Tạo .env.example.

- Tạo PROJECT-META.md.

- Tạo board task tương ứng trên Jira.

- Gán owner và backup owner.

## 15. Kỷ luật repo

Không chấp nhận các tình trạng sau:

- Repo không README

- Repo không rõ owner

- Repo không có hướng dẫn deploy

- Repo production nhưng không có changelog

- Code nằm rải rác trên server không vào Git

- Chỉ một người hiểu cách chạy dự án

## 16. Kết luận

Repo chuẩn không phải để đẹp. Repo chuẩn để:

- Người khác tiếp quản được

- Giảm rủi ro khi người cũ nghỉ

- Tăng tốc fix bug và phát triển tính năng mới

- Biến code thành tài sản có thể vận hành lâu dài

## Gợi ý áp dụng ngay trong 7 ngày cho BKNS

### Ngày 1

- Chốt bộ template này làm chuẩn chính thức

- Thông báo toàn bộ dev áp dụng

### Ngày 2

- Audit toàn bộ repo đang có

- Đánh dấu repo nào thiếu docs, thiếu owner, thiếu deployment

### Ngày 3

- Tạo board Jira chuẩn cho từng project chính

### Ngày 4

- Chọn 1 dự án đang chạy để chuẩn hóa mẫu đầu tiên

### Ngày 5

- Bắt đầu áp dụng mini-spec cho mọi task mới

### Ngày 6

- Bắt đầu weekly report bắt buộc

### Ngày 7

- Review kết quả và siết kỷ luật thực thi

# Tài liệu 4: DEV Project Audit Template (Audit toàn bộ dự án trong 1 giờ)

Mục tiêu: Trong vòng 60 phút, CEO hoặc Head of Engineering có thể nắm được toàn bộ trạng thái kỹ thuật của các dự án dev.

## Bảng kiểm tra nhanh (Project Inventory)

Mỗi project ghi một dòng:

- Project Name

- Business Purpose

- Repository URL

- Owner

- Backup Owner

- Status (Active / Maintenance / Deprecated)

- Environment (Dev / Test / Production)

- Documentation Status (Full / Partial / None)

- Deployment Guide (Yes / No)

- Last Update Date

- Jira Board / Task Link

- Risk Level (Low / Medium / High)

## Bảng đánh giá nhanh chất lượng dự án

Mỗi project được chấm theo các tiêu chí:

- Repo tồn tại và đầy đủ: Yes / No

- README rõ ràng: Yes / No

- SPEC tồn tại: Yes / No

- Deployment guide tồn tại: Yes / No

- Có owner rõ ràng: Yes / No

- Có backup owner: Yes / No

- Có test cơ bản: Yes / No

Nếu dự án thiếu trên 3 tiêu chí → đánh dấu High Risk.

## Bảng phát hiện rủi ro

Ghi lại các dự án có nguy cơ:

- Không có repo

- Chỉ một dev hiểu hệ thống

- Không có deployment guide

- Không có changelog

- Không rõ production đang chạy ở đâu

## Kết quả sau audit

Sau 1 giờ phải trả lời được:

- BKNS có bao nhiêu project dev

- Project nào đang chạy production

- Project nào có nguy cơ mất kiểm soát

- Project nào cần chuẩn hóa docs ngay

# Tài liệu 5: Weekly Dev Report Template

Mục tiêu: Dev báo cáo ngắn gọn nhưng đủ thông tin để CEO nắm được tiến độ.

## Weekly Dev Report

Developer: Week:

### 1. Completed This Week

Liệt kê các task đã hoàn thành.

- TASK-101 – IPv6 allocation API

- TASK-102 – HostBill module integration

### 2. In Progress

Những task đang làm.

- TASK-110 – Abuse log module

- TASK-111 – Deployment script

### 3. Blockers

Những vấn đề đang bị kẹt.

Ví dụ:

- Cần quyền truy cập API

- Thiếu thông tin nghiệp vụ

- Hạ tầng test chưa sẵn

### 4. Planned Next Week

Những việc dự kiến làm tuần tới.

- Finish abuse automation

- Add monitoring integration

### 5. Risks / Technical Notes

Dev ghi các rủi ro kỹ thuật hoặc đề xuất cải thiện.

### 6. CEO Decision Needed

Những việc cần CEO quyết định:

- Ưu tiên feature A hay B

- Chọn phương án kiến trúc nào

Nguyên tắc: Report phải đọc trong 2 phút là hiểu.

# Tài liệu 6: Jira Board chuẩn cho team Dev nhỏ (2–5 người)

Mục tiêu: Tránh tình trạng dev làm việc phân mảnh, không kiểm soát được tiến độ.

## Cấu trúc board đề xuất

Columns:

- Backlog

- Ready

- In Progress

- Review

- Test

- Blocked

- Done

## Ý nghĩa từng cột

Backlog

Danh sách toàn bộ task chưa lên kế hoạch.

Ready

Task đã đủ thông tin và có thể bắt đầu.

In Progress

Dev đang thực hiện.

Review

Code đã xong, chờ dev khác review.

Test

Đang test hoặc deploy thử.

Blocked

Task bị kẹt do phụ thuộc hoặc thiếu thông tin.

Done

Hoàn thành.

## Quy tắc vận hành board

- Một dev không được làm quá 2 task In Progress cùng lúc.

- Task không được nằm ở In Progress quá 5 ngày.

- Task Blocked phải ghi rõ lý do.

- Task Done phải có commit hoặc demo.

## Phân loại task

Nên dùng label:

- feature

- bug

- improvement

- technical-debt

- infrastructure

## Priority chuẩn

- P0 Critical

- P1 High

- P2 Medium

- P3 Low

## Workflow chuẩn

Backlog → Ready → In Progress → Review → Test → Done

Nếu có vấn đề → chuyển sang Blocked.

## Sprint gợi ý

Team nhỏ nên dùng sprint:

- 1 tuần

- Review cuối tuần

- Demo kết quả

## KPI theo board

CEO chỉ cần nhìn:

- Bao nhiêu task Done

- Bao nhiêu task Blocked

- Task nào nằm In Progress quá lâu

Nếu task nằm In Progress > 7 ngày → phải kiểm tra ngay.

# Kết luận

Khi áp dụng đầy đủ 6 tài liệu trong bộ này, bộ phận Dev của BKNS sẽ đạt được:

- Công việc minh bạch

- CEO nhìn được tiến độ theo thời gian thực

- Không phụ thuộc cá nhân

- Dự án có thể bàn giao

- Dev mới vào có thể hiểu hệ thống nhanh

Đây chính là nền tảng để sau này BKNS xây dựng Engineering Team chuyên nghiệp.